АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕЕЛАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2020 г.  № 14

с. Большая Елань

Об утверждении доклада об исполнении муниципальной Программы  «Формирование комфортной городской среды  муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района  Пензенской области  на  2018-2022 годы» за  2019 год

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Большееланского сельсовета от 13.11.2013г.

№ 54 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области» (с последующими изменениями),   руководствуясь Уставом Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области,

Администрация Большееланского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемый доклад об исполнении муниципальной Программы  «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области на 2018-2022 годы»  за  2019 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Наша жизнь» и разместить на официальном сайте администрации Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области А.А. Осина.

Глава администрации

Большееланского сельсовета                                                          А.А. Осин

Приложение

к Постановлению  администрации

Большееланского сельсовета

Пензенского района Пензенской области

№ 14   от 27.02.2020 г.

Доклад

«Формирование комфортной городской среды  муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района  Пензенской области  на  2018-2022 годы» за  2019 год

1. Введение

Доклад о выполнении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области на 2018-2022 годы»,  за  2019 год (далее- Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации Большееланского сельсовета от 13.11.2013 № 54 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области» (с последующими изменениями).

Информация об исполнении муниципальной программы за 2019 год подготовлена на основании данных ответственных исполнителей программ, а также специалиста по учету и отчетности администрации Большееланского сельсовета  (в части финансирования).

В Докладе отражены результаты деятельности администрации  Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области   по выполнению мероприятий и целевых показателей муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области на 2018-2022 годы», за  2019 год (далее – Программа).

Доклад содержит:

- отчет об исполнении мероприятий муниципальной Программы за 2019 год согласно приложению № 1;

- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной Программы по итогам 2019 года согласно приложению № 2;

- сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу согласно приложению № 3;

- расчет оценки эффективности реализации муниципальной Программы согласно приложению № 4.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год.

Приложение № 1

к докладу об исполнении Программы

О Т Ч Е Т

об исполнении мероприятий муниципальной Программы

«Формирование комфортной городской среды  муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района  Пензенской области  на  2018-2022 годы» за 2019 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Ед. измер. | План на 2019 | факт за 2019 | % (*) | план на 2019 год | Касс-совые рас-ходы за 2019 | % (*) | план на 2019 | Касс-совые рас-ходы За 2019 | % (*) | план на 2019 | Касс-совые рас-ходы За 2019 | % (*) | план на __ | Касс-совые рас-ходы за__ | % (*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий МО Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |

Приложение № 2

к докладу об исполнении Программы

| О Т Ч Е Т об исполнении целевых показателей муниципальных программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области на 2018-2022 годы» за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  | Глава администрации Большееланского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий МО Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

к докладу об исполнении Программы

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности муниципальных программы «Формирование комфортной городской среды  муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района  Пензенской области  на  2018-2022 годы»

за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме- рения | Показа- тель базового года | Плани-руемый пока- затель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы Эt=ЦППtПЦППtб⋅100% (Эt=ЦППtбЦППtП⋅100%) | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы ЭППj=g=1tЭtjt | Планируемый объем средств на реализацию МП | Коэффи- циент влияния подпрограммы на эффектив-ность МП qj=ФХ | Суммарная планируемая результатив-ность МП ЭПП=j=1mЭппj⋅gj | Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя МП ЭМП=ЦГПiПЦГПiб×100% | Планируемый показатель результатив-ности МП ЭМП=i=1nЭГПin×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовых территорий МО Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области | % | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 0,0 | Х | Х | Х | Х |

Приложение № 4

к докладу об исполнении Программы

| С В Е Д Е Н И Я о внесенных изменениях в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района Пензенской области на 2018-2022 годы» за 2019 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  | Глава администрации Большееланского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |
| № п/п |  | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |

Анализ оценки эффективности программы «Формирование комфортной городской среды  муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района  Пензенской области  на  2018-2022 годы» за 2019 год

Для обеспечения оценки результатов эффективности целевой программы «Формирование комфортной городской среды  муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района  Пензенской области  на  2018-2022 годы» разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации целевой программы, отражающие степень достижения цели и решения задач целевой программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программы на уровень социально – экономического развития Большееланского сельсовета позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели. Анализ эффективности результатов реализации Программы осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками муниципальной целевой программы.

1. «Формирование комфортной городской среды  муниципального образования Большееланский сельсовет Пензенского района  Пензенской области  на  2018-2022 годы» На реализацию Программы в 2019 году  денежные средства  выделялись  в сумме 0 тыс. руб.

2. Целью Программы: Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования.

3. Задачами Программы являются:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

4. Целевые показатели Программы :

- Количество благоустроенных дворовых территорий;

- Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий;

- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями;

- Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

- Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

- Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

- Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

Все  плановые мероприятия по реализации подпрограммы  за  2019 года выполнены.